PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Hưng | Mã sinh viên | B25dtcn176 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | Cntt2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe lạnh | Quản lý nhân viên giao nhận xe lạnh | US-01 | Là quản lý tôi muốn có chức năng quản lý, giao nhận xe lạnh để tôi kiểm soát được công việc của nhân viên |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau mỗi chuyến | US-02 | Là nhân viên tôi muốn tự động đánh giá điểm theo thang 10 để tôi biết mình cần cố gắng ở đâu hơn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | User story này quá nhiều yêu cầu trong 1 user story làm user story bị phình to nên đã vi phạm nguyên tắc |
| estimable | Trong US-X có yêu cầu tự động chấm điểm đánh gia nhưng không nói đánh gia dựa trên thang đo nào để đối soát nên vi phạm nguyen tắc |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống phân công chuyến hàng lạnh, theo dõi nhiệt độ thùng hàng, để tôi kiểm soát công việc dễ hơn |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá theo thang điểm 10, để tôi biết mình chưa làm tốt chỗ nào |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Lí do tại sao là Must bởi vì nếu không có thì hệ thống không vận hành được do hệ thống dựa trên việc phân công, quản lý để vận hành |
| US-02 | could | Lí do tại sao là Could bởi vì nếu không có cũng không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống , nếu có nó sẽ giúp nhân viên có động lực để làm việc tốt hơn và có thể xét thi đua theo đánh giá |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đang ở trên hệ thống | Nhân viên bấm xem chi tiết chuyến hàng | Hệ thống trả các thông cần thiết xung quang chuyến hàng đấy cho nhân viên |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống trả lí do tại sao bị hủy ví dụ: Khách hàng hủy chuyến hàng Xe có vấn đề về chỗ chứa |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí chấp nhận là nó nằm ở phạm vi tiêu chí chấp nhận cái user story mà nó xét, còn DoD thì ở phạm vi to hơn vì nó sẽ xét xem là cái user story đã Done chưa dựa vào cái DoD

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tại vì do tính chất quan trong của sp liên quan đến vận hành hệ thống nhưng nó không quá khó |
| US-02 | 2 | Do sp này không liên quan đến vận hành hệ thống và cũng không quá khó |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đầu tiên là hỏi ý kiến của 2 người có sp to nhất và bé nhất là tại sao chọn sp đấy rồi cho lật thể tiếp đến khi nào mà cả đội cùng 1 sp

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình |  |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6 giờ * 10 ngày = 60 giờ - 6 tiếng (họp hành, cá nhân) =57 tiếng tính theo cá nhân |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1,B2,B3,B4, 24sp |
| Sprint Goal (1 câu) | Đạt được hệ thống có quản lý nhân viên, giao nhận xe lạnh và theo dõi nhiệt độ và tự dộng đánh gia điểm |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4 có đường lý tưởng là 17,4 mà đường thực tế là 26 mức chệnh lệnh của ngày 4 là 26 – 17,4 = 8.6 kết luận là đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường là từ ngày 8 đến ngày 10 sp được xử lí trong ngày này là 18sp quá nhiều, rủi ro là có thể chưa điểm kiểm thử hết hoặc nhân viên phải tăng ca |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| PO | Stakeholders | Developers | SM |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Do yêu cầu này nằm ngoài yêu cầu chức năng của bản này và nó cũng chưa quan trong nắm nên sẽ để yêu cầu cho bản sau